MINHAS FINANÇAS

Estratégia de Implantação do Squad IA

Adaptação da estrutura de governança SSE para o projeto MF

Product Owner: Luigi Filippozzi

Data: 09 de Abril de 2026

Versão: 1.0

# 1. Visão Executiva

Este documento define a estratégia de implantação de um squad de agentes IA para o projeto Minhas Finanças, adaptando a estrutura de governança já validada no projeto Storm Shield Enterprise (SSE) para o contexto específico de um PWA de gestão financeira familiar.

## 1.1 Contexto da Decisão

O Minhas Finanças evoluiu de um projeto pessoal simples para um sistema com 194+ testes unitários, 27 bugs históricos documentados, pipeline de importação complexo (15 bancos/emissores), e roadmap iOS de 5 fases. O modelo solo developer com commits diretos na main não escala para essa complexidade.

## 1.2 Objetivo

- Aumentar qualidade com subagentes especializados que detectam regressões antes do merge

- Melhorar visibilidade com PM Agent produzindo relatórios diários padronizados

- Garantir consistência com Dev Manager seguindo protocolo estruturado

- Preservar contexto entre sessões via memória persistente (.auto-memory/)

# 2. Estrutura de Governança

## 2.1 Organograma do Squad

| Papel | Responsável | Função | Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Luigi | Estratégia, priorização, decisões de produto | Total |
| PM Agent | Claude (Agente) | Status diário, métricas, alertas | Read-only |
| Dev Manager | Claude (Agente) | Implementação, PRs, subagentes | Execução técnica |
| test-runner | Subagente | Vitest 194+ testes + coverage | Sob demanda do DM |
| security-reviewer | Subagente | Firestore rules, XSS, auth | Sob demanda do DM |
| import-pipeline-reviewer | Subagente | Pipeline de importação | Sob demanda do DM |

## 2.2 Modelo de Reporte

| Agente | Reporta a | Frequência | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| PM Agent | PO (Luigi) | Diário | Chat + .auto-memory/ |
| Dev Manager | PO (Luigi) | Por sessão | PR + chat + .auto-memory/ |
| Subagentes | Dev Manager | Por tarefa | Output no chat |

## 2.3 Fluxo de Escalação

- Impedimento técnico: PM detecta → escala ao Dev Manager → DM resolve ou escala ao PO

- Decisão de produto: Qualquer agente detecta → escala diretamente ao PO

- Bloqueio externo: PM registra → PO toma ação (ex: Apple Developer Account, credenciais)

# 3. Decisões Arquiteturais

## 3.1 Git Workflow: Híbrido

Adaptado do modelo SSE (feature branches obrigatórias) para o contexto de projeto pessoal:

| Tipo de Alteração | Workflow | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Features (src/js/, src/css/) | Feature branch + PR | Gate de qualidade: testes, review de subagentes |
| Bug fixes (src/) | Fix branch + PR | Teste de regressão obrigatório |
| Docs, chore, style | Commit direto na main | Baixo risco, evita overhead |

## 3.2 Subagentes: 3 Especializados (vs. 4 no SSE)

No SSE, existem 4 subagentes (test-runner, security-reviewer, db-reviewer, frontend-reviewer). Para o MF, adaptamos para 3:

- test-runner (mantido): Essencial — 194+ testes unitários com Vitest, coverage tracking. A suite de testes é o principal gate de qualidade do projeto.

- security-reviewer (adaptado): Foco mudou de RLS/tenant isolation (SSE) para Firestore rules com grupoId, prevenção de XSS via escHTML(), e padrões de Firebase Auth.

- import-pipeline-reviewer (novo, substituíu db-reviewer + frontend-reviewer): Específico para o domínio MF. O pipeline de importação é o módulo mais complexo e bug-prone (27 bugs históricos), cobrindo: normalizador, deduplicador, ajusteDetector, pdfParser, bankFingerprintMap (15 bancos), propagação de mesFatura, e formato de chave_dedup.

## 3.3 Comparação SSE vs. MF

| Aspecto | SSE | MF (Adaptado) |
| --- | --- | --- |
| Stack | NestJS + Next.js + PostgreSQL | Vanilla JS + Firebase |
| Complexidade | 65 entidades, 12 domínios, multi-tenant | ~10 coleções, grupo familiar |
| Git workflow | Feature branch obrigatório | Híbrido (branch p/ src/) |
| Subagentes | 4 (test, security, db, frontend) | 3 (test, security, import-pipeline) |
| CI/CD | GitHub Actions + Fly.io + Vercel | GitHub Actions + Firebase Hosting |
| Testes | Jest, 66+ testes, 80% meta | Vitest, 194+ testes + 26 integração |
| Memória persistente | .auto-memory/ | .auto-memory/ (mesmo padrão) |

# 4. Documentos Gerados

Os seguintes arquivos foram criados no repositório minhas-financas:

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Guia mestre de agentes: governança, protocolo de abertura, regras, subagentes, workflow git, checklist de PR |
| docs/MF_Prompt_PMAgent_Squad.md | Prompt autônomo do PM Agent: coleta de dados, indicadores, relatório padronizado, atualização de memória |
| docs/MF_Prompt_DevManager_Squad.md | Prompt autônomo do Dev Manager: mapa de situação, fila de execução, ciclo por tarefa, subagentes, fechamento |
| docs/MF_Prompts_Squad_IA.md | Prompts operacionais: 4 prompts PM + 5 prompts DM + 1 combo, com estimativa de tokens |
| docs/MF_Templates_Sessao_Agentes.md | 6 templates de abertura de sessão prontos para copiar e colar |

# 5. Estratégia de Implantação

## 5.1 Fase 1: Onboarding (Semana 1)

- Revisar e aprovar este documento

- Validar os 5 arquivos .md gerados no repositório

- Rodar PM-01 (Status Rápido) pela primeira vez e validar output

- Rodar DM Health Check (COMBO-01) e corrigir qualquer item vermelho

- Atualizar .auto-memory/MEMORY.md com referências aos novos documentos

## 5.2 Fase 2: Operação Assistida (Semanas 2-3)

- Rodar PM-01 diário antes de qualquer sessão de desenvolvimento

- Usar templates de sessão para toda interação com agentes

- Validar que feature branches + PRs funcionam sem fricção

- Ajustar prompts conforme feedback da prática

## 5.3 Fase 3: Operação Autônoma (Semana 4+)

- Squad operando no fluxo padrão: PM → prioridades → DM → execução → PR

- Memória persistente acumulando contexto entre sessões

- Ajustar subagentes conforme domínios que mais geram bugs

- Considerar adição de frontend-reviewer se o roadmap iOS gerar complexidade de UI

# 6. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Overhead de processo em projeto pessoal | Lentidão para mudanças simples | Workflow híbrido: docs/chore vão direto na main |
| Consumo excessivo de tokens | Budget esgotado antes de entregas | Guia de tokens com estimativas por prompt |
| Memória desatualizada | Dev Manager usa prioridades erradas | PM atualiza .auto-memory/ em toda sessão |
| Pipeline de import sem cobertura | Regressões em dedup/mesFatura | Subagente import-pipeline-reviewer dedicado |
| Conflito entre sessões simultâneas | Sobrescrita de trabalho | git pull obrigatório no protocolo de abertura |

# 7. Checklist de Onboarding do Dev Manager

Prioridades para a primeira sessão do Dev Manager no novo modelo:

- Validar CI verde: npm test + npm run build devem passar sem erros

- Auditar pipeline de importação: Acionar import-pipeline-reviewer para baseline de saúde

- Fechar dívidas técnicas críticas: pdfParser, recurringDetector, detectorOrigemArquivo, bankFingerprintMap — sem testes

- Verificar GitHub Issues: Confirmar que issues P0 do milestone ativo estão corretas

- Atualizar memória persistente: Garantir que .auto-memory/project_mf_status.md reflete o estado real